Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов

| Раздел | Консультант | Задание выдал (подпись, дата) | Задание принял (подпись, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектное обследование | Подгорный Н. Н. |  |  |
| Проектирование информационной системы | Подгорный Н. Н. |  |  |
| Реализация информационной системы | Подгорный Н. Н. |  |  |

| Дата выдачи задания «15» апреля 2022 г. |  |
| --- | --- |
| Задание принял к исполнению | (подпись руководителя) |
|  | (подпись выпускника) |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование этапов работы | Срок выполнения этапов работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование | 16.04.2022 – 20.04.2022 |  |
| 2 | Формирование требований и функционального состава разрабатываемой информационной системы, анализ аналогов | 21.04.2022 – 22.04.2022 |  |
| 3 | Проектирование моделей ИС | 23.04.2022 – 25.04.2022 |  |
| 4 | Проектирование структуры сущностей | 26.04.2022 – 27.04.2022 |  |
| 5 | Разработка мостов к существующим системам | 28.04.2022 – 30.04.2022 |  |
| 6 | Реализация модуля обработки данных пользователя | 01.05.2022 – 08.05.2022 |  |
| 7 | Реализация модуля вспомогательных систем | 09.05.2022 – 16.05.2022 |  |
| 8 | Реализация модуля движения поезда | 17.05.2022 – 24.05.2022 |  |
| 9 | Тестирование системы и устранение недочетов | 25.05.2022 – 27.05.2022 |  |
| 10 | Оформление пояснительной записи и презентационного материала | 28.05.2022 – 30.05.2022 |  |

Дипломник Богунов А. А.

Руководитель Подгорный Н. Н.